乐山师范学院

「数智乐师」2026 年教职工「融合创新+」AIGC 大赛

赛道 4 作品方案

# 乐师对外教学助手

校本术语锁定 · 人机协同

v2（按 2026-06-12 通知收口）　撰写日期 2026-08-13

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 乐师对外教学助手（校本术语锁定） |
| 赛道 | 赛道 4：AI 辅助编程与智能体开发 |
| 主题（通知原文） | 融合创新+，智绘乐师新征程 |
| 载体 | 浏览器打开的网页（本地 Flask，无需安装） |
| 截稿 | 2026 年 9 月 30 日，由所在分工会代投 |
| 本版相对原稿 | 由「多语言翻译软件」收口为可在 48 天内完成的助手 |

# 写在前面：给参赛老师的三句话

• 做乐师自己的对外教学助手，不要做第四个翻译网站。

• 通知没有「落地价值 25%」这一档；那 25% 是思政价值与主题契合。党政文件、语音视频、四语全互译、小程序/桌面端，本版全部移出参赛范围。

• 赛道 4 必须留下「AI 帮写代码、老师改过」的截图。只在软件里调用翻译模型，不够。

本文件替代原稿《多语言翻译软件作品完整规划》。原稿方向可用（校本词库），但按产品路线图来写，且评分项与 2026 年 6 月 12 日通知不一致。本版按通知收口，保证 9 月 30 日前能交出可运行、可演示、材料齐全的作品。

# 一、对齐通知（以原文为准）

比赛名称：「数智乐师」2026 年教职工「融合创新+」AIGC 大赛。参加对象为校工会会员，个人或组队均可。比赛周期 2026 年 5–9 月；6 月动员，9 月由各分工会收件（每会不少于 5 件），9 月 30 日截稿；10 月中旬专家评审，10 月下旬公示。个人不得直投，材料不全视为无效。

赛道 4 官方示例偏「助手」而非「网站」：智慧教学类含学科教学智能体、师范生技能训练助手、虚拟问答；管理服务类含咨询助手、会议纪要、导航与可视化。本作品对标「对外教学助手 + 行政效能工具」，不自称通用翻译软件。

赛道 4 硬性要求：必须体现 AIGC 辅助编程（代码生成、界面生成、素材生成、逻辑辅助等）；作品可独立运行或提供可复现环境；演示视频 MP4、1080P、30 秒–3 分钟。AI 生成部分不超过作品总量 60%，须标注工具、使用场景与人工修改占比。创作过程体现「人主导、AI 辅助」。

官方四项评分与原稿对照如下。按错的表去堆功能，会拿不到思政那 25 分。

| 原稿写法 | 通知原文 | 权重 | 本版对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 落地实用价值 | 思政价值与主题契合 | 25% | 演示用留学生教案 / 校园简介，点题「讲好乐师故事」；不用党政文件。 |
| 创意独特性 | 创意独特性 | 25% | 视频前 20 秒必须出现「通用译文 vs 校本锁词」对照。 |
| AI 技术融合度 | AI 应用能力 | 30% | 两条线都要有：① 用 AIGC 写代码/界面 ② 运行时的助手四步。 |
| 作品呈现 | 艺术/技术表现力 | 20% | 一个好看的单页：对照布局、黄标可点、乐师配色。材料齐不等于这项分。 |

通知还将评价框架挂在校内「一核两促三维四阶」标准上。请向分工会或教师发展中心要一页说明，在《创作过程文档》里用四句话对上。本批材料未附该标准正文。

# 二、作品一句话

面向乐师教职工的对外教学助手：粘贴或上传一页留学生教案、校园简介，识别文体后加载校本术语表，专名锁定，左右对照，人确认黄标词，导出中英对照 PDF。通用翻译引擎会把「沫若」「嘉阳小火车」、校本课程名译飘；本助手用老师审定的译法锁死，用来讲好乐师故事，而不是再做一个翻译网站。

# 三、做与不做

## （一）本届只做这些

| 能力 | 为什么留 |
| --- | --- |
| 网页单页 + 本地可启动 | 评委解压即开；通知允许网页 |
| 无 API Key 也能看的对照演示包 | 10 月专家评审不一定配环境 |
| 中英为主；日、法各展示 5 条审定词 | 证明多语种词库，不承诺全互译 |
| 80–150 条老师审定的校本术语表 | 作品灵魂，也是「人主导」证据 |
| 术语优先 + 锁词 + 黄标确认 | 智能体最小形态，打赢通用翻译 |
| 一页 Word 导入、一页中英 PDF 导出 | 够拍 2 分钟视频 |
| 编码/界面的提示词与前后截图 | 满足「必须体现 AIGC 辅助编程」 |

## （二）明确移出本届范围

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 语音输入、音视频翻译 API | 赛道 4 不加分，48 天做不完 |
| 微信小程序、桌面端 | 通知允许，时间不允许 |
| 中英日法全量互译 | 演示散，词库质量控不住 |
| 完整翻译历史/用户系统 | CRUD 不在评分项里 |
| 党政文件、外事公函作演示语料 | 通知禁止涉及政治 |
| 学生众包上千条词 | 错译、抄袭、版权都管不住 |
| 用 Midjourney 配图充当 AI 融合 | 赛道要的是辅助编程，不是配图 |
| 开放式「一键生成宣传稿」 | 易编造；改成 1 个乐师故事模板即可 |

术语表分三包，先 80 条、上限约 150 条，宁少勿滥。学生可以初录，必须由参赛老师审定。不要在思维图上标「已完成」——结构可写「已定」，完成留给真正审过的词条。

| 术语包 | 收什么 | 服务哪条叙事 |
| --- | --- | --- |
| 师范/教学 | 校本课程名、学院名、教法术语 | 对外教案不被译飘 |
| 乐山文旅 | 乐山大佛、沫若、嘉阳小火车等审定译法 | 讲好乐师与乐山故事 |
| 校名职务 | 学校全称、学院、常见职务与抬头 | 不用党政文件作语料 |

# 四、核心机制：术语优先（这就是作品）

原稿问「自己录入的译文能否优先使用」。能，而且必须作为演示核心。运行时三级覆盖：

• 精确命中（乐山大佛、沫若、课程名、学院名）：强制采用，后续润色不得改写。

• 近似句：界面标黄，人点一次确认或改译。

• 其余句子：调用翻译接口，再用大模型润色；提示词必须附带已锁定术语表。

「一键对外双语短稿」可以做，但收成固定模板：景点或课程名 + 三条老师审定的事实句 + 锁词译法 → 一页中英 PDF。不要开放主题生成，以免编造，也避免文化符号不规范。

# 五、智能体四步（对齐赛道 4，不上复杂框架）

| 步骤 | 程序 | 人 | 对应通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 分流 | 按文本判断：教案 / 校园简介 / 文旅短句 | 选错了可手改类型 | 智能体路由 |
| 2. 装载 | 只加载对应术语包，不把全部词塞进提示词 | 维护三包词并署名审定 | 人主导数据 |
| 3. 锁定 | 精确命中强制采用；近似句标黄 | 点确认或改译 | 人机协同、AI 伦理 |
| 4. 交付 | 左右对照 + 导出一页 PDF | 拍进演示视频 | 技术表现力 |

# 六、人机分工（AI 不超过 60%）

60% 是上限，不是目标。不要并列罗列 GPT、豆包、CodeLlama、Midjourney。建议固定：1 个编码助手（写页面和接口初稿）+ 1 个润色模型（运行时）。两条线必须分开写进过程文档：

• 线 A（赛道强制）：怎么用 AIGC 把程序做出来——代码生成、界面生成、逻辑辅助，以及老师改过哪些。

• 线 B（产品能力）：程序运行时如何分流、锁词、润色。调用翻译模型不等于满足线 A。

| 工作项 | 谁主导 | 怎么举证 |
| --- | --- | --- |
| 整体需求与范围冻结 | 人工 | 决定做/不做，对评分项负责 |
| 校本术语表（80–150 条） | 人工审定（可让学生初录） | 每条注明来源与审定人 |
| 锁词 / 黄标 / 对照页逻辑 | AI 出初稿，人工改到能演示 | 这是「辅助编程」的核心证据 |
| 页面骨架与样式 | AI 生成初稿，人工改成对照布局 | 留前后截图 |
| 调用翻译 API 的样板代码 | AI 生成，人工接上锁词层 | 不可直接粘贴上交 |
| 译文润色提示词 | 人工定稿 | 必须带「已锁定术语表，禁止改写」 |
| 无 Key 演示数据包 | 人工准备 1 段教案对照结果 | 保证十月能看 |
| 过程文档、视频、承诺书 | 人工 | 按附件模板，手写签字 |

润色提示词定稿示例：「你是乐山师范学院对外文稿润色助手。必须逐字保留下列锁定术语的译文，不得改写或替换：{锁定表}。只润色未锁定部分，语体符合对外教学/校园简介。不得新增事实，不得改写人名、地名、课程名。」

# 七、技术选型（轻、可复现）

• 前端：单页 HTML/Vue，浏览器打开。不做小程序、不做桌面端。

• 后端：Python Flask，本地启动。运行说明控制在「解压、启动、打开浏览器」三步。

• 术语表：一份 JSON（可从 Excel 导入一次）。网页提供增删改，方便演示时加一条词立刻生效。

• 翻译底座：成熟翻译 API 可插拔；必须同时做无 Key 演示包（预置对照结果），避免专家电脑没有密钥。

• 导出：python-docx / 简单 PDF，只保证一页中英对照，不追求排版系统。

# 八、两分钟视频只拍这一条

打开网页 → 粘贴含「乐山大佛 / 沫若 / 某门校本课程名」的短教案或校园简介 → 先看通用译文错在哪 → 助手锁对专名、黄标点确认 → 导出双语 PDF。旁白点题：讲好乐师故事，服务对外教学，而不是「我们做了翻译软件」。不要再切外事公文、红色研学第二条线。

# 九、工期（自 2026-08-13 起，约 48 天）

| 窗口 | 只做这些 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 8.13–8.20 | 向分工会要附件 1/2/3 模板；冻结本方案范围；老师审定不少于 80 条词；单页跑通对照；准备无 Key 演示数据 | 同一段文本至少 5 处专名被纠正 |
| 8.21–9.05 | 黄标确认；一页 Word 进、一页 PDF 出；乐师配色；开始留编码过程截图 | 老师本人能不看稿点完一遍 |
| 9.06–9.18 | 录 2 分钟视频（只拍一条路径）；按模板填《创作过程文档》《创作步骤与关键截图》；写清各模块 AI/人工占比 | 视频出现对照页；文档能指认人改了哪段代码、哪条词 |
| 9.19–9.28 | 运行说明写成「解压 → 启动 → 浏览器打开」；承诺书手写扫描；按文件夹规则交给本分工会，不要个人直投邮箱 | 换一台电脑能跑或能看演示包；三件套不少 |

10 月中旬专家评审，现场不一定运行程序。视频是主战场；程序侧至少保证：按说明能启动，或无网也能打开对照演示。

# 十、提交材料（缺一不可）

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 成品程序 | 源码、工程文件、术语表、素材、运行说明；建议附无 Key 演示包 |
| 演示视频 | MP4，1080P，30 秒–3 分钟（本方案按约 2 分钟） |
| 《创作过程文档》 | PDF。创意思路、工具列表、提示词、各模块 AI/人工占比、迭代记录。用附件 1 模板。 |
| 《创作步骤与关键截图》 | PDF。代码前后对比、锁词界面、对照页、术语表。用附件 2 模板。 |
| 《参赛承诺书》 | 手写签字后扫描为 PDF 或图片。用附件 3 模板。 |
| 封装 | 1 个 ZIP。交给本分工会。邮件目录：分工会名称——赛道分类——作品名称+姓名+学院/部门 |

本目录目前只有比赛通知，没有附件 1/2/3 模板。请立即向本分工会索取《创作过程文档》《创作步骤与关键截图》《参赛承诺书》模板，按模板填，不要自拟封面。投稿邮箱由分工会统一发送（通知载明联系人陈佳）。

# 十一、合规

• 内容符合法律法规与社会主义核心价值观；不演示党政文件、不涉及通知所禁的政治/色情/暴力等信息。

• 术语表原创整理并审定，不整段复制景区官网或第三方词库。红色研学如需使用，只用学校已公开表述并经老师审定。

• AI 生成代码与配图全部经过人工修改，过程文档标注工具名称、使用场景、人工修改占比。

• 著作权归创作者；学校享有非商业性教学、宣传使用权。不涉及商用。

# 十二、思维图怎么改

原稿思维图「主词库」两支都标已完成，且含语音视频 API、党政文件、Excel 与网页双录入。请改成三包术语表（师范 / 文旅 / 校名职务），状态用「已定结构 / 审定中」。录入只保留网页；Excel 可作为一次性导入，不写进参赛范围。音视频、党政文件从竞赛范围删除。

# 附录：对照演示可用的短文本（示例）

可把下面这段作为默认演示稿（老师可改成自己学院的真实课名）：「本课结合乐山师范学院校本课程《沫若与乐山文化》，组织留学生参观乐山大佛，并了解嘉阳小火车所承载的工业遗产。课后请用英文简述本次研学重点。」通用引擎常见问题：沫若被拆成普通词、嘉阳小火车译成普通 train、课程名被意译。助手应锁成审定译法，并在对照页标出 3–5 处差异。

（完）依据：乐山师范学院《关于举办「数智乐师」2026 年教职工「融合创新+」AIGC 大赛的通知》（2026 年 6 月 12 日）。本方案不替代附件模板。