基于 “数智乐师” 2026 教职工 AIGC 大赛 多语言翻译软件作品完整规划

一、赛道定位匹配文档规则

你的作品属于AI 辅助编程与智能体开发赛道（AI4），完全贴合通知里第四大类赛道要求，先梳理赛道硬性约束：

- AI 生成内容占比≤60%，人工主导整体架构、交互逻辑、业务适配；

- 全套交付物：程序源码、工程文件、运行说明、30s–3min 1080P 演示视频、《创作过程文档》、关键截图、手写承诺书 PDF；

- 作品需贴合乐师办学、乐山本土场景，融入教学 / 行政教职工工作痛点，传递正向价值。

二、作品核心定位（贴合大赛主题：AI 赋能乐师高质量发展）

解决教职工真实痛点

- 教学场景：对外交流、留学生授课、外文课件 / 教案快速翻译、乐山文旅 / 红色校本教材多语种对外宣传；

- 行政办公：外事公文、校际合作外文函件、国际赛事通知批量翻译；

- 本土特色：乐山大佛、沫若文化、乡村振兴、红色研学素材中英日法多语言一键转换，适配校园对外宣传。

软件功能方向（人机协同，AIGC 辅助开发）

- 基础翻译：中英日法多语种互译，文本批量导入翻译；

- 教育专属优化：师范专业术语、思政 / 教育学词汇专业词库；

- 乐山特色词库：大佛、嘉阳小火车、沫若文化、红色研学专有名词精准译法；

- AI 辅助增强：AIGC 润色译文、生成双语教案 / 双语宣传稿、一键导出双语 PDF；

- 轻量化载体：可选网页小程序 / 本地桌面程序（优先网页，无需安装，校内办公即用）；

- 附加功能：语音输入翻译、文档（Word/PDF）全文批量翻译、翻译历史存档。

三、开发分工：严格遵守「AI 生成≤60%，人工主导」规则

1. 人工完成部分（≥40%，作品核心灵魂，评审重点加分）

- 整体产品需求、架构设计：结合乐师教职工教学办公场景定制功能，不套用通用翻译工具模板；

- 乐山本土、师范专业专属词库搭建：人工整理上千条校本、乐山文旅、思政教育学专属词汇，校正 AI 错误译法；

- 交互页面、UI 界面定制：融入乐山师范学院校徽、校园视觉元素，适配教职工中老年操作习惯，简化操作；

- 业务逻辑打磨：批量文档解析、双语排版、导出格式、存档管理核心逻辑手写调试；

- 全部内容审核、译文校正：AI 输出译文后人工二次校对，规避机翻生硬、文化偏差；

- 全套参赛文档撰写：创作思路、提示词迭代记录、功能测试脚本、版权说明；

- 演示视频脚本、拍摄剪辑，完整展示软件服务教职工工作的落地场景。

2. AI 辅助生成部分（≤60%，仅作工具辅助）

- 基础前端页面代码、后端接口模板（人工重构优化，不直接复用）；

- 翻译调用接口、批量文件解析基础代码片段；

- 初始提示词（用于 AI 润色译文、生成双语文案）；

- 基础图标、宣传配图素材初稿（人工二次修改、替换校院专属元素）；

- 基础测试用例初稿（人工补充乐山 / 教学专属测试案例）。

参赛文档必须明确标注：AI 工具名称（如 GPT、豆包、CodeLlama、Midjourney 等）、每模块 AI 生成占比、人工修改优化内容，证明 “人主导、AI 辅助”。

四、开发分步实施规划（适配大赛时间线：2026.6 启动，9.30 截止投稿）

阶段 1：需求与方案设计（6 月，初赛筹备期）

- 调研本校教师、行政人员翻译高频痛点，整理需求清单；（这个我可以去调研，出个报告）

- 搭建乐山文化 + 师范教育专属双语词库；（我会找学生去录入特定的繁育短句）

- 撰写完整作品方案：功能架构、技术选型、人机分工比例、创新点；

- 同步开始填写《创作过程文档》，留存全部构思截图、需求草稿。

阶段 2：技术开发（7–8 月）

技术选型（轻量化易落地，方便评审运行演示）

- 前端：Vue/HTML 网页小程序（浏览器直接打开，无需安装）

- 后端：Python Flask（简易接口，本地即可运行）

- 翻译底座：调用成熟翻译 API，叠加自建专属词库校正；

- AIGC 增强模块：接入大模型实现译文润色、双语（可选择语言输出）文稿生成；

开发流程

- AI 生成基础代码框架 → 人工重构、增加校本特色功能；

- 嵌入自建乐山 / 师范词库，校正机翻偏差；（这个不知道怎么搞，是否可以有翻译的优先级，如果我们自己录入的翻译优先使用？）

- 开发批量文档导入、双语导出、历史记录功能；

- UI 美化，融入乐师校园视觉元素，适配教职工使用；

- 多轮功能测试：教学教案、外事公文、乐山文旅素材翻译实测。

阶段 3：素材与参赛材料制作（9 月上旬）

- 录制演示视频：1080P MP4，时长 2 分钟左右，完整演示：

  - 教师批量翻译外文教案；

  - 乐山红色研学素材多语种对外宣传生成；

  - 行政外事公文批量翻译导出；

- 整理全套工程文件：源码、素材包、环境运行说明；

- 归集创作材料：

  - 全部开发关键截图（代码迭代、提示词、词库、测试效果）；

  - 《创作过程文档》PDF，清晰标注各模块 AI / 人工占比、工具清单；

  - 手写签字《参赛承诺书》扫描 PDF；

- 打包规范 ZIP 压缩包（按大赛邮件命名规则整理文件夹层级）。

阶段 4：分工会统一报送（9.30 前截止）

交由所在分工会汇总，统一发送至指定邮箱，邮件备注规范： 分工会名称——AI辅助编程赛道——多语言翻译软件+姓名+学院/部门

五、作品创新亮点（贴合评审打分项：创意 25%、AI 融合 30%、落地价值 25%、呈现 20%）

- 场景专属创新：不是通用翻译软件，深度适配乐山师范教职工教学、行政、本土文旅宣传三大校内场景，自建专属词库，解决通用翻译工具专业词汇失真问题；

- 人机协同创新：严格遵循大赛 “人主导 AI 辅助”，人工搭建核心业务词库与逻辑，AI 仅承担基础代码、初稿润色，完整留存迭代流程，契合大赛教育理念；

- 本土文化赋能：内置乐山大佛、沫若文化、乡村振兴、红色研学多语种素材库（自己录入），可一键生成对外双语宣传内容（这个不知道行不行，能不能实现），契合大赛深挖乐山本土资源的创作要求；

- 办公效能落地：支持 Word/PDF 批量文档翻译、双语教案一键导出，切实降低教职工外文工作负担，体现数字创意破解岗位痛点。

六、赛道提交材料清单（严格对照通知要求，缺一不可）

打包为 1 个 ZIP 压缩包，内部分层文件夹：

- 成品程序文件夹：源码、工程文件、素材、运行说明文档；

- 演示视频文件夹：1080P MP4 功能演示视频；

- 参赛文档文件夹（全部 PDF）：

  - 《创作过程文档》：含创意思路、AI 工具清单、各模块 AI / 人工占比、全套提示词、迭代记录；

  - 创作步骤关键截图合集；

  - 手写签字扫描版《参赛承诺书》；

七、评审得分适配策略

- 思政价值：突出软件用于校园对外文化传播、红色资源国际化宣传、中外师生教育交流，传递文化自信；

- 创意独特性（25%）：主打 “师范 + 乐山本土定制化翻译”，区别于市面通用翻译工具；

- AI 技术融合度（30%，权重最高）：完整展示 AIGC 辅助编码、AIGC 译文润色全流程，清晰标注 AI 参与边界，体现人机协同；

- 落地实用价值（25%）：完整演示教师、行政日常工作真实使用场景，证明可在校内长期投入使用；

- 作品呈现（20%）：界面整洁、演示视频逻辑清晰、全套文档规范完整、材料无缺失。

八、版权与合规提醒（大赛硬性规则）

- 所有翻译词库、文案素材原创整理，不盗用第三方翻译词库； 2 AI 生成代码、配图全部人工二次修改，AI 占比控制 60% 以内，文档详细标注；

- 作品著作权归本人，学校可无偿用于校内教学、宣传展示，不涉及商用；

- 译文内容规避敏感表述，符合社会主义核心价值观，外事、红色素材翻译严谨规范。

PS:翻译软件的搭建，可以建立不同的语料库，添加不同类型的词语进入语料库。

见思维图。